4.2. Metodologia

A metodologia adotada para o desenvolvimento do Projeto MEDIDOSO foi estruturada de forma a garantir um processo ágil, colaborativo e de alta qualidade. A seguir, detalhamos as práticas adotadas, os papéis da equipe e como a execução das tarefas foi organizada para garantir o sucesso do projeto.

● Organização da equipe:

- Definição de papéis e responsabilidades iniciais: No início do projeto, foram atribuídos papéis específicos a cada membro da equipe, com responsabilidades claras em cada etapa. Os papéis eram os seguintes:

  - Gerente (Gustavo Zanella): Responsável pela coordenação do projeto, supervisão do cronograma e comunicação com a equipe. Garantia que as decisões estavam alinhadas aos objetivos do projeto e aos prazos estabelecidos.

  - Backend Developer (Gustavo Alves): Responsável pela implementação das funcionalidades no backend, integração com o Firebase (autenticação e banco de dados), segurança e estruturação dos dados.

  - Frontend Developer (Guilherme Garghetti): Responsável pelo desenvolvimento da interface do usuário, criando um design acessível e intuitivo para o público idoso. Trabalhou também na integração do frontend com as APIs e banco de dados.

  - Testes e Qualidade (Richardy Zaparolli): Responsável pela elaboração e execução de casos de teste, validação da usabilidade junto ao público-alvo e controle da qualidade do software ao longo do desenvolvimento.

- Garantir participação de todos: Além das responsabilidades específicas, todos os membros da equipe eram incentivados a participar ativamente de decisões arquiteturais, priorização de tarefas e resolução de problemas, com reuniões semanais e discussões abertas.

- Canais de comunicação e colaboração: Para garantir um fluxo de trabalho eficiente, a equipe utilizou os seguintes canais:

  - Discord: Para reuniões semanais e discussões de desenvolvimento.

  - WhatsApp: Para alinhamentos rápidos e decisões emergenciais.

  - Google Drive: Para armazenar documentos, atas de reuniões e materiais complementares.

  - GitHub: Para controle de versão, acompanhamento das tarefas e issues.

● Desenvolvimento incremental com ciclos curtos:

- Organização do trabalho em interações curtas: O trabalho foi organizado em ciclos de 1 semana, com entregas parciais a cada ciclo. Cada ciclo tinha um conjunto específico de tarefas que visavam a conclusão de uma funcionalidade ou módulo do sistema.

- Definição de entregas a cada ciclo para possibilitar validação e feedback: Ao final de cada ciclo, a equipe se reunia para validar o que havia sido implementado, coletando feedback de todos os membros e, sempre que possível, do público-alvo (idosos e cuidadores). Esse feedback era fundamental para ajustar o desenvolvimento e a direção do projeto.

- Incorporar feedback recebido nas aulas: O feedback das aulas foi crucial para aprimorar tanto a parte técnica quanto a experiência do usuário. Ajustes na interface, melhorias na usabilidade e implementação de funcionalidades mais simples e eficazes foram realizadas com base nas discussões em sala de aula.

- Realização de reuniões de acompanhamento: Além das reuniões semanais de planejamento, foram realizadas reuniões de acompanhamento nas quintas-feiras para avaliar o progresso das tarefas, identificar bloqueios e fazer ajustes no cronograma e nas prioridades.

● Aplicação de práticas adicionais de qualidade de produto:

- Análise estática de código: Para garantir a qualidade do código e a identificação precoce de erros, foi adotada a prática de análise estática utilizando ferramentas como o ESLint para JavaScript. A equipe realizava verificações constantes de erros comuns de sintaxe e estilo, garantindo que o código fosse limpo e de fácil manutenção.

- Design System básico: Foi desenvolvido um Design System simples e adaptado ao público-alvo, levando em consideração as necessidades dos idosos (fontes grandes, botões visíveis, contraste adequado). Esse design foi usado para padronizar os componentes e facilitar a implementação do layout em todas as páginas do sistema.

● Atividades planejadas por aula:

- Execução das atividades mapeadas por aula: Cada aula oferecia um conjunto de atividades ou conceitos que eram diretamente aplicados ao desenvolvimento do sistema. As atividades planejadas por aula incluíam desde o levantamento de requisitos até a implementação de funcionalidades específicas, como cadastro de medicamentos, geração de relatórios e implementação do modo idoso.

- Manter a qualidade do software: Durante todas as etapas do projeto, a equipe focou em manter a qualidade do software. Para isso, atividades como revisão de código, teste de usabilidade, e controle de qualidade foram realizadas continuamente. O feedback de usuários reais (idosos e cuidadores) foi fundamental para avaliar a funcionalidade e usabilidade do sistema.

● Registro e rastreabilidade:

- Documentação das evidências no repositório: Todas as decisões, progresso de desenvolvimento e alterações no código foram documentados no repositório do GitHub, onde cada funcionalidade implementada estava associada a uma issue específica. Isso garantiu rastreabilidade e transparência em relação às mudanças feitas durante o desenvolvimento.

- Garantir organização contínua do repositório: Para manter a organização do repositório, o código foi estruturado em branches específicas para cada funcionalidade, como feature/login, feature/medicamentos, feature/reports. Além disso, o gerenciamento das tarefas foi feito utilizando GitHub Projects, com quadros Kanban para controle de prioridades e progresso.

● Participação individual:

- Contribuição ativa nas decisões arquiteturais: Todos os membros da equipe foram incentivados a participar ativamente das discussões sobre a arquitetura do sistema, principalmente quando se tratava de decisões sobre escolha de tecnologias, estrutura de dados, e modelos de interação. A colaboração foi fundamental para garantir que o sistema atendesse às necessidades de todos os stakeholders.

- Priorização de tarefas: A priorização das tarefas foi feita levando em consideração tanto o impacto no usuário quanto a complexidade técnica. As reuniões semanais eram fundamentais para revisar as prioridades, discutir bloqueios e ajustar os planos de trabalho.

- Resolução de problemas: A equipe se destacou por sua capacidade de resolver problemas rapidamente. Quando surgiam desafios, como a integração com o Firebase ou dificuldades na implementação de notificações, a equipe se unia para buscar soluções, muitas vezes realizando brainstorms para definir a melhor abordagem.

- Registro da participação nas ferramentas de gestão: A participação de cada membro foi registrada no GitHub (através de commits e comentários nas issues) e no Google Drive (através das atas de reuniões e documentos de feedback). Isso garantiu que todos os membros fossem responsabilizados por suas tarefas e contribuições.

● Avaliação e melhoria contínua:

- Registro de ações corretivas e preventivas: Durante o desenvolvimento, foram registradas as ações corretivas sempre que surgiam falhas, como problemas com a integração do Firebase ou dificuldades de usabilidade. Além disso, ações preventivas, como a melhoria da validação de dados e a refatoração de código, foram realizadas com base nos testes e feedback contínuo.

- Ajuste de arquitetura, código e processos: Com a evolução do projeto, a arquitetura e os processos foram ajustados para garantir uma maior eficiência. A equipe revisou constantemente a estrutura do código, implementou melhorias no backend para aumentar a performance e revisou a interface para garantir que atendesse às necessidades do público idoso. O uso de frameworks e bibliotecas foi adaptado para garantir uma solução mais enxuta e escalável, como a escolha do Firebase e a utilização de JavaScript Vanilla para um sistema leve e rápido.

Conclusão

A metodologia adotada no Projeto MEDIDOSO foi centrada na colaboração, feedback contínuo e entrega incremental. A equipe trabalhou de forma ágil e dinâmica, garantindo que todas as partes do sistema fossem desenvolvidas com qualidade, atendendo às necessidades dos usuários e evoluindo constantemente com base nos desafios encontrados durante o processo. A metodologia foi eficaz não só para o cumprimento dos objetivos, mas também para a construção de um sistema robusto e de fácil manutenção.